## 项目周报

| 项目名称：政企指挥平台 |  |
| --- | --- |
| 记录周期 | 2025年12月6日 - 2025年12月12日 |
| - 本周工作总结 - 软件项目进度 - 项目全生命周期 - 公开市场招中标 - 排产丢标复盘未派发问题 100% - 立项排产 - 日常支撑，问题排查 - CT对账 - 日常维护，支撑填报 - 新需求 导出对账明细新逻辑变更 100% - 新需求 号码明细导出增加业务租期相关字段 100% - 排查项目回退问题以及对账单未生成的问题 100% - 商企数字化 - 聚类市场收入 - 新需求 更新26年自然客户数据 50% - 细分市场收入 - 新需求 26年自然客户数据需求更新 50% - 名单制商企市场收入 - 新需求 更新 26年自然客户数据 50% - 经营监控 - 名单制要客工作手机（2025） - 数据源问题逻辑修改 10% - 应收预收 - 联网+算网标品欠费明细 - 新需求 根据统一新样式规范，数据样式 40% - 算网项目欠费明细 - 新需求 根据统一新样式规范，数据样式 40% - 政府直签债报表 - 新需求 口径优化 100% - 新需求 添加默认统计时点 100% - 国企三角债报表 - 新需求 口径优化 100% - 新需求 添加默认统计时点 100% - 民企三角债报表 - 新需求 口径优化 100% - 新需求 添加默认统计时点 100% - 导入错误修复 100% - 全局 - 数据 - 大数据集群性能优化 100% - 其他非开发工作说明 - 预估新需求工时并和政企领导汇报进度 - 与政企部核实需求优先级，并重新按照最新优先级重新安排开发任务 - 对接需求方，澄清新需求细节 - 支撑政企服务大厅电子表单数据提取和发送 - 应集团要求，缩减服务器空间，删减优化数据库数据 - 支撑新入职人员开发环境配置和培训 - 支撑年底政企分公司考核 提取分公司数据，并核对 - 下周工作计划 - 自然客户全视图、算网项目欠费明细、联网+算网标品欠费明细、政府直签债报表、国企三角债报表、民企三角债报表等模块和商企数字化几个模块继续开发 - CT对账、算网项目回款排产等模块测试验数后问题修复 - 指挥平台4期项目立项相关事务 - 楼宇全视图项目立项相关事务 - 工作手机数智平台 - 进展情况 - 首页需求变更 前端样式开发中 - 规范数据格式以便后端开发 - 下周计划 - 根据首页设计开发新样式 - 工作手机数智平台项目立项相关事务 - 一客一策 - 进展情况 - 本周暂无进度。 - 下周计划 - 暂无确切计划，待政企部给出新口径后，继续开发 |  |